## Slide 1
JUSTIFICATIVA& Passado
OBJ SMART
BENEFÍCIOS
Futuro
PRODUTO
REQUISÍTOS
STAKEHOLDERS EXTERNOS
& Fatores Externos
EQUIPE
PREMISSAS
GRUPO DE ENTREGAS
RESTRIÇÕES
RISCOS
LINHA DO TEMPO
CUSTOS
Victor Medeiros da Cruz
DVR Manutenção
1. Levantamento de informações
2. Manutenção Preventiva
3. Custos
4. Documentação
Mês 1
Mês 2
Mês 3
Mês 4
- Eliminar 75% das manutenções corretivas não planejadas até Maio/21
- Eliminar 100% das paradas não programadas até Maio/21
- Reduzir os custos de manutenção em 50% até Junho/21
- Aumento de produtividade da operação
- Redução dos custos provenientes à manutenção de equipamentos
- Aumento do ciclo de vida das máquinas
- Plano de manutenção preventiva/preditiva
- De modo a garantir a segurança das atividades de manutenabilidade dos equipamentos, serão seguidos os requisitos apresentados na NR12:
- Será seguida a NBR 5462 de modo a guiar os conceitos sobre confiabilidade e tipos de manutenção.
- Todas as máquinas deverão conter, ao final do projeto, um plano de manutenção levando em conta periodicidade e grau de criticidade.
- Paradise Indústria Aeronáutica
- Marinilda (Orientadora Técnica)
- SENAI CIMATEC
- Equipe de projeto
- Empresa de manutenção terceirizada
Davi Pinheiro Santana
Murilo Leal Alves
Victor Medeiros da Cruz
- A equipe terá acesso, quando necessário, às instalações da empresa e às informações técnicas dos equipamentos.
- O SENAI CIMATEC disponibilizará suas instalações para possíveis pesquisas e/ou outras atividades necessárias durante o processo.
- O professor orientador terá uma disponibilidade semanal previamente determinada para o acompanhamento do projeto.
Alto custo de manutenções corretivas; problemas na organização da produção devido às paradas não previstas.
- Não ter dados disponíveis dos equipamentos, como desenho técnico
- Deslocamento emergencial até à empresa
- Indisponibilidade da orientadora do projeto
- O orçamento da empresa pode limitar a frequência devida das manutenções, ou a aplicação de uma análise preditiva.
- A indisponibilidade de profissionais capacitados no quadro interno da empresa pode exigir a contratação de empresas terceirizadas para a realização dos serviços.
- 1
- 2
- 3
Mês 5
Mês 6